МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК»

__________________________________________________________________

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение

Детский сад «Подснежник»

Ул.Коммунистическая, 53, с.Бичура

Тел: 41-8-89

e-mail: nina.andronova.1966@mail.ru

исх. № 131

от 15.10.2020г.

Дорожная карта по реализации рекомендаций паспорта безопасности

МБДОУ Детский сад «Подснежник»

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка наружного освещение по периметру объекта (территория) | По мере поступления средств | Заведующий ДОУ (ходатайство на РУО) |
| 2 | Установка современных инженерно-технических средств охраны (систем видео наблюдения внешнего периметра территории образовательного учреждения с функциями записи, турникетов), оборудовать на первой этаже помещение для охраны с установкой в помещении системы видеонаблюдения и КТС | Сентябрь 2020г. Установлено КТС, 10 педагогов подключены к КТС | Заведующий ДОУ (ходатайство на РУО) |
| 3 | Замена вахтеров и сторожей сотрудниками подразделений Управления вневедомственной охраны и частных охранных предприятий | По мере поступления средств | Заведующий ДОУ |
| 4 | Установка кнопки тревожной сигнализации с подключением к пульту централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны при горрайорганах | Да | Заведующий ДОУ |
| 5 | Оборудовать пост ручным или стационарным металлоискателем | Сентябрь 2021 г. | Заведующий ДОУ (ходатайство на РУО) |
| 6 | Знакомство с ст.2,3,5,9, Закона РФ 2О борьбе с терроризмом» Знакомство с ст.205,206,207,208,277,218,222, 226 УК РФ | 2 раза в год | Заведующий |
| 7 | Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию ДОУ | Постоянно | Заведующий (ходатайство на РУО) |
| 8 | Издание приказа «Об установлении противопожарного режима в ДОУ» | Октябрь 2020 | Заведующий |
| 9 | Проведение инструктажей: - Обеспечение безопасности антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности. - Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство - Инструктаж при поступлении звонка, письменной угрозе о террористическом акте - Инструктаж по пропускному режиму |  | Заведующий |
| 10 | Размещение информации по антитеррору на сайте ДОУ | 1 раз в квартал (информация размещена 14.10.2020) | Заведующий |
| 11 | Утверждение графика дежурства на вахте с регистрацией всех посетителей в журнале | Ежедневно | Завхоз |
| 12 | Организация встреч с представителями ОВД | 2 раза в год | Заведующий |
| 13 | Контроль за содержанием подсобных помещений и запасных выходов | Постоянно | Заведующий |
| 14 | Оформление стендов по ГО и ЧС | 1 раз в год | Завхоз |